AI 厨房助手
项目开发蓝图 V2.0

产品、技术、AI、安全、测试与发布一体化基线文档

文档定位 本文件是项目长期执行基线。后续开发可调整页面文案、视觉风格、模型供应商和运营策略，但不得在没有架构评审的情况下改变数据所有权、AI 密钥边界、共享 Schema、食材标准化、安全规则、环境隔离与发布门禁。

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 内部代号 | AI 厨房助手 |
| 文档版本 | V2.0 |
| 状态 | 开发基线 / 可执行 |
| 优先平台 | Android，随后 iOS |
| 目标人员 | 非专业开发者 + AI 编程协作 |
| 建议周期 | 12-18 周达到可上架质量 |
| 维护方式 | 持续更新 CURRENT_STATUS.md、CHANGELOG.md 与 DECISIONS.md |

# 目录

文档使用方法与变更控制

项目愿景、定位与成功标准

用户、场景与产品边界

版本分层与完整功能需求

用户体验与页面信息架构

最终技术架构

工程目录、环境与依赖策略

身份、数据所有权与隐私模型

数据库与数据生命周期设计

API 与共享 Schema 规范

AI 菜谱生成系统

食材标准化体系

食品安全规则体系

营养计算体系

本地缓存、离线与同步

计时器与烹饪模式

安全、滥用防护与成本控制

可观测性、日志与故障处理

测试体系与发布门禁

应用商店与合规准备

阶段计划、周期与验收

日常开发工作流

风险清单与预案

项目文档体系

跨聊天交接模板

附录 A-F：数据结构、错误码、测试集、检查表与术语

# 1. 文档使用方法与变更控制

本章规定如何使用本蓝图，防止不同聊天窗口、不同 AI 工具或不同开发阶段产生相互冲突的方案。

## 1.1 文档优先级

本蓝图是项目总基线，优先级最高。

CURRENT_STATUS.md 记录当前实际状态，不得用计划冒充完成。

DECISIONS.md 记录偏离蓝图的正式决策。

API_CONTRACT.md、DATABASE_DESIGN.md 等专项文档必须与本蓝图一致。

聊天记录仅用于协作，不作为最终事实来源。

## 1.2 不可随意改变的架构基线

移动端采用 React Native + Expo + TypeScript。

AI API Key 只能存在服务端安全环境变量中。

App 只调用自有后端，不直接调用模型供应商。

请求与响应使用共享 Schema，App 与服务端不各写一套类型。

食材使用标准 ID，用户显示名称与业务标准名称分离。

AI 输出必须经过语法、Schema、业务和食品安全四层校验。

开发、测试和正式环境分离。

用户数据通过 auth.users.id 关联并启用 Row Level Security。

所有生成请求具备 requestId、idempotencyKey 和可追踪状态。

## 1.3 可以后期调整的内容

品牌名称与 Logo

页面视觉风格

首页食材分类顺序

AI 模型供应商

免费次数与会员策略

提示词具体措辞

营养数据库来源

运营活动和推送策略

## 1.4 变更流程

提出变更 -> 说明原因 -> 分析影响模块 -> 记录备选方案 -> 评估迁移成本 -> 更新 DECISIONS.md -> 修改专项文档 -> 实施 -> 回归测试

# 2. 项目愿景、定位与成功标准

## 2.1 产品愿景

让没有烹饪经验或不知道吃什么的用户，基于手头已有食材，在一分钟内获得可以真正执行的菜谱。

## 2.2 核心价值主张

减少“今天吃什么”的决策成本。

优先使用现有食材，减少浪费。

把 AI 自由生成约束成可执行、可校验的结构化菜谱。

通过步骤模式和计时器降低烹饪门槛。

把忌口、过敏与厨具约束纳入生成流程，而非只作为提示。

## 2.3 非目标

不做医疗诊断或疾病治疗方案。

不保证营养值达到医疗或实验室精度。

不替代专业食品安全机构建议。

第一版不做社交社区、短视频和复杂电商。

不复制其他项目的代码、UI、品牌、图片或文案。

## 2.4 成功指标

| 维度 | 内测目标 | 发布后观察 |
| --- | --- | --- |
| 核心流程 | 80% 测试用户无需指导完成首次生成 | 生成转化率、完成烹饪率 |
| 质量 | 结构化成功率 >= 98% | 规则拦截率、用户负反馈率 |
| 性能 | 普通请求 45 秒内有明确结果或错误 | P50/P95 响应时间 |
| 稳定性 | 主要流程无阻断级崩溃 | Crash-free users |
| 留存 | 内测用户愿意第二次使用 | 次日与七日留存 |
| 成本 | 单次成本可追踪且有限额 | 日成本、用户均成本 |
| 安全 | 过敏专项测试零放行 | 安全举报与纠正时效 |

# 3. 用户、场景与产品边界

## 3.1 目标用户

| 用户类型 | 核心痛点 | 最需要的能力 |
| --- | --- | --- |
| 独居上班族 | 食材少、时间紧 | 快手菜、少步骤、少厨具 |
| 厨房新手 | 不知道火候和顺序 | 清晰步骤、计时器、安全提示 |
| 家庭做饭者 | 人数与口味不同 | 份量换算、忌口、多人用餐 |
| 减脂/健身用户 | 需要大致营养信息 | 热量和宏量营养估算 |
| 冰箱清理用户 | 剩余食材不知道怎么组合 | 优先消耗、替代建议 |

## 3.2 核心用户故事

作为厨房新手，我希望选择家里的食材后获得清晰步骤，这样我可以照着完成。

作为过敏用户，我希望过敏原约束高于菜谱创意，系统不得偷偷加入相关食材。

作为上班族，我希望限制烹饪时间和厨具，避免生成无法完成的菜。

作为回访用户，我希望快速查看历史和收藏，不必重复输入条件。

作为用户，我希望生成失败时知道原因，而不是只看到“出错了”。

## 3.3 关键业务边界

最重要边界 AI 负责提出候选菜谱；程序规则负责决定候选结果能否展示。模型永远不能自行宣布“已经安全”。

# 4. 版本分层与完整功能需求

## 4.1 P0 可运行原型（2-3 周）

首页食材分类、搜索、手动添加

人数和最大时间

固定假数据完整流程

真实 AI 生成一道菜

结构化菜谱详情

本地最近记录

基础错误提示

Android 模拟器和一台 Android 真机通过

## 4.2 P1 内部测试版（5-9 周）

匿名身份

云端历史与收藏

忌口和过敏

厨具、辣度、难度、饮食目标

烹饪步骤模式和计时器

用户反馈与 requestId

基础食品安全规则

生成日志、限流和成本监控

10-20 人内部测试

## 4.3 P2 商店发布版（12-18 周）

正式账号升级路径

账户删除和数据处理

营养来源与置信度

隐私政策、用户协议和 AI 数据说明

崩溃监控与发布回滚

Android/iOS 真机兼容

应用商店素材和审核说明

安全与发布门禁全部通过

## 4.4 第二阶段功能池

拍照识别冰箱

扫码识别食品

一周菜单

自动购物清单

家庭共享

多语言

语音指导

会员订阅

菜谱图片生成

范围控制 功能池中的任何功能都不能插入 P0/P1，除非同时移除一个等量功能并在 DECISIONS.md 记录。

# 5. 用户体验与页面信息架构

## 5.1 底部导航

| Tab | 内容 | P0 | P1/P2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页 | 食材选择与生成入口 | 是 | 持续优化 |
| 历史 | 最近生成记录 | 本地 | 云端分页 |
| 收藏 | 用户收藏 | 可延后 | 是 |
| 我的 | 偏好、隐私、反馈 | 简化 | 完整 |

## 5.2 页面清单

| 页面 | 核心状态 | 关键验收 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 初始、选中、搜索、无结果 | 未选食材时按钮禁用 |
| 生成条件 | 默认、修改、校验失败 | 返回后条件不丢失 |
| 生成中 | 等待、取消、超时、重试 | 禁止重复提交 |
| 菜谱详情 | 成功、部分数据、规则警告 | 字段缺失不崩溃 |
| 烹饪模式 | 进行中、计时、后台恢复 | 进度可恢复 |
| 历史/收藏 | 加载、空、分页、删除 | 删除结果一致 |
| 设置 | 未登录、匿名、注册用户 | 隐私说明可访问 |
| 反馈 | 类别、文字、requestId | 可定位具体结果 |

## 5.3 UX 规则

所有异步页面必须有加载、成功、空、失败和重试状态。

所有危险或过敏提示不能只依赖颜色。

用户主流程尽量单手完成。

烹饪步骤正文支持大字体。

不要用一个通用 Toast 覆盖所有错误。

未登录不应阻止用户体验核心功能。

# 6. 最终技术架构

## 6.1 架构总览

React Native + Expo App
  -> API Client (requestId / idempotencyKey)
  -> Supabase Edge Function
     -> Auth / Rate Limit / Input Validation
     -> Recipe Generation Service
        -> Prompt Builder
        -> AI Provider Adapter
        -> JSON Schema Validation
        -> Business Rule Engine
        -> Food Safety Rule Engine
        -> Nutrition Engine
     -> PostgreSQL / Logs / Feedback

## 6.2 技术选型

| 层 | 技术 | 决定 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动端 | React Native + Expo + TypeScript | 固定 | 跨平台、AI 工具支持好 |
| 导航 | Expo Router | 推荐固定 | 文件路由和 Expo 集成 |
| 状态 | 轻量状态库 + React Query | 固定原则 | 区分本地状态和服务端状态 |
| 表单校验 | Zod | 固定 | 可共享 Schema |
| 后端 | Supabase Edge Functions | P0-P2 | 适合轻量服务端和密钥保护 |
| 数据库 | Supabase PostgreSQL | 固定 | RLS、迁移、关系数据 |
| 监控 | Sentry 或同类 | P1 引入 | 移动端和函数异常追踪 |
| 构建 | EAS Build | 固定 | Android/iOS 构建与签名 |

## 6.3 同步与异步策略

P0/P1 单菜生成使用同步接口。

App 等待上限建议 45 秒。

模型单次超时建议 30-35 秒。

修复调用最多一次，总重试最多一次。

周菜单、图片或长任务未来改为 jobId 异步任务。

# 7. 工程目录、环境与依赖策略

## 7.1 Monorepo 目录

ai-kitchen/
├─ apps/mobile/
├─ packages/shared/
│  ├─ recipe-schema.ts
│  ├─ request-schema.ts
│  ├─ error-codes.ts
│  └─ ingredient-types.ts
├─ supabase/functions/
├─ supabase/migrations/
├─ docs/
├─ tests/ai-cases/
└─ scripts/

## 7.2 环境划分

| 环境 | 用途 | 数据 | AI Key | 发布 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| development | 个人开发 | 测试数据 | 开发密钥 | 开发包 |
| staging | 内测和预发布 | 隔离测试数据 | 测试密钥 | 内部测试包 |
| production | 正式用户 | 正式数据 | 生产密钥 | 商店版本 |

## 7.3 依赖管理规则

使用锁文件并提交 Git。

不在功能开发中随意升级 Expo SDK。

升级依赖必须单独提交并完成回归。

避免同时引入多个功能相似的库。

原生能力开始后使用 Development Build，不长期依赖 Expo Go。

# 8. 身份、数据所有权与隐私模型

## 8.1 用户状态

| 状态 | 身份 | 数据位置 | 升级 |
| --- | --- | --- | --- |
| guest | 本地随机 ID | 仅本地 | 可升级匿名/注册 |
| anonymous | Supabase 匿名用户 | 本地 + 云端 | 绑定正式账号 |
| registered | 邮箱/Apple/Google | 本地 + 云端 | 跨设备同步 |

## 8.2 数据所有权原则

所有云端用户数据 owner_id 关联 auth.users.id。

RLS 默认拒绝，逐表开放最小权限。

Service Role Key 只允许服务端使用。

账户删除需要处理菜谱、收藏、偏好、反馈和日志保留策略。

过敏与饮食偏好属于高敏感业务信息，日志中最小化记录。

## 8.3 第三方 AI 数据说明

首次使用 AI 前说明哪些输入会发送给模型服务。

默认不发送昵称、邮箱和设备标识。

服务端根据供应商能力关闭训练或长期保留。

隐私政策与实际供应商、日志和保留周期保持一致。

# 9. 数据库与数据生命周期设计

## 9.1 核心表

| 表 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| profiles | 用户基础配置 | id, locale, default_servings |
| user_preferences | 忌口、过敏、厨具 | owner_id, allergens, appliances |
| ingredients | 标准食材 | canonical_name, category, allergen_group |
| ingredient_aliases | 别名映射 | ingredient_id, alias, locale |
| recipes | 菜谱主表 | owner_id, title, schema_version, status |
| recipe_ingredients | 菜谱食材 | recipe_id, ingredient_id, amount, unit |
| recipe_steps | 步骤 | recipe_id, step_number, instruction |
| generation_requests | 生成生命周期 | request_id, idempotency_key, status, cost |
| favorites | 收藏关系 | owner_id, recipe_id |
| feedback | 用户反馈 | recipe_id, request_id, category |
| food_safety_rules | 安全规则 | ingredient_code, risk_type, version |
| nutrition_reference | 营养数据 | ingredient_id, per_100g values |

## 9.2 recipes 设计原则

核心字段规范化保存，便于筛选和统计。

完整展示快照可额外保存 JSON，保证历史可还原。

保留 schema_version、prompt_version、model 和 provider。

使用 deleted_at 软删除，定期清理。

原始模型响应仅在必要时脱敏保存，不能无限期保留。

## 9.3 generation_requests 状态机

created -> validating -> generating -> validating_output -> completed
                           -> retrying -> completed
任意阶段 -> failed / cancelled / blocked

## 9.4 数据保留建议

| 数据 | 默认建议 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 用户菜谱 | 用户主动删除前保留 | 支持账户删除 |
| 请求结构化日志 | 90-180 天 | 用于质量和成本分析 |
| 原始模型输出 | 最短必要周期 | 脱敏或不保存 |
| 错误堆栈 | 30-90 天 | 不得包含密钥和 Token |
| 安全举报 | 按合规和处理需要 | 限制访问权限 |

# 10. API 与共享 Schema 规范

## 10.1 共享类型原则

App、Edge Function、测试脚本共同引用 packages/shared。

任何字段变更先更新 Schema 和 API_CONTRACT。

响应必须包含 schemaVersion 和 requestId。

新增字段优先兼容，删除或改类型必须走迁移。

## 10.2 生成接口

POST /v1/recipes/generate
Headers:
  Authorization: Bearer <token 可选>
  X-Request-Id: uuid
  Idempotency-Key: uuid

Body: ingredients, servings, maxTime, appliances, preferences, allergens

## 10.3 统一错误响应

{
  "requestId": "uuid",
  "error": {
    "code": "AI_TIMEOUT",
    "message": "本次生成时间较长，请重新尝试",
    "retryable": true,
    "details": null
  }
}

## 10.4 错误码分类

| 类别 | 示例 | 前端处理 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | INVALID_INGREDIENTS | 定位字段并提示修改 |
| 鉴权 | AUTH_REQUIRED | 引导登录或匿名身份 |
| 限流 | RATE_LIMITED | 显示可重试时间 |
| 模型 | AI_TIMEOUT / AI_PROVIDER_ERROR | 允许有限重试 |
| 输出 | INVALID_AI_OUTPUT | 提示重新生成 |
| 安全 | UNSAFE_RECIPE_BLOCKED | 不展示候选内容 |
| 服务 | INTERNAL_ERROR | 记录 requestId 并反馈 |

# 11. AI 菜谱生成系统

## 11.1 生成流水线

输入标准化 -> 输入安全检查 -> Prompt Builder -> AI Provider Adapter -> JSON 解析 -> Zod/Schema -> 业务规则 -> 食品安全规则 -> 营养处理 -> 保存 -> 返回

## 11.2 Prompt 结构

系统角色与能力边界

严格的 JSON 输出 Schema

用户食材及标准化结果

人数、时间、厨具和偏好

过敏、忌口和禁止项

缺少食材标记规则

安全提示要求

禁止医疗承诺

少量高质量示例

## 11.3 Prompt 版本管理

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| prompt_version | 如 recipe_v1.3.0 |
| 变更原因 | 解决什么问题 |
| 测试集结果 | 新旧对比 |
| 成本影响 | Token 和响应时长 |
| 回滚条件 | 哪些指标恶化时回滚 |
| 发布日期 | 与模型版本绑定记录 |

## 11.4 模型适配器

统一 generateRecipe() 接口。

供应商差异只能存在适配器内部。

支持超时、取消、结构化输出和用量统计。

模型切换通过配置和灰度，不修改页面。

不得把供应商错误原文直接显示给用户。

## 11.5 输出质量规则

至少一个步骤且步骤连续。

总时间、分步时间和最大时间基本一致。

关键缺少食材必须列明。

不得出现过敏、忌口和禁止项。

不得要求用户不存在的厨具。

份量和食材用量在合理区间。

营养来源和置信度明确。

# 12. 食材标准化体系

## 12.1 标准化目的

同一种食材可能有多个名称。标准 ID 是营养计算、过敏判断、搜索、统计和多语言扩展的基础。

## 12.2 数据结构

ingredients: id, canonical_code, canonical_name, category, default_unit, default_weight_grams, allergen_group
ingredient_aliases: ingredient_id, alias, locale, region, priority

## 12.3 标准化流程

用户输入 -> 清理空格/大小写 -> 精确别名匹配 -> 模糊候选 -> 用户确认或保留自定义 -> 标准 ID + 原显示名

## 12.4 特殊处理

番茄与圣女果不是永远相同，需要不同标准 ID。

鸡蛋“个”需要默认克重并标记估算。

调味品默认不等于用户已经拥有。

品牌食品与通用食材分离。

无法识别的自定义食材不直接进入营养数据库。

# 13. 食品安全规则体系

## 13.1 安全责任边界

规则 模型输出任何安全提示都只是候选文本；是否通过由本地可维护规则决定。

## 13.2 风险类型

生肉和禽肉未充分加热

海鲜和贝类风险

鸡蛋生食

隔夜米饭和储存

野生菌和未知植物

豆类未煮熟

交叉污染

儿童、孕妇或免疫低下人群提示

清洁剂、药品和非食用物误识别

## 13.3 规则字段

ingredient_code, risk_type, trigger_condition, severity, blocking, warning_text, region, source, version, effective_from

## 13.4 处理等级

| 等级 | 动作 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| BLOCK | 阻止展示并重新生成 | 把清洁剂作为食材 |
| WARN | 展示醒目警告 | 生蛋或高风险生食 |
| INFO | 展示一般提示 | 储存和复热建议 |

## 13.5 规则测试

规则单元测试。

固定危险输入回归集。

模型更换后必须重跑。

安全规则更新必须记录来源和版本。

举报结果可反向加入测试集。

# 14. 营养计算体系

## 14.1 数据来源状态

| 状态 | 说明 | 界面展示 |
| --- | --- | --- |
| database_calculated | 标准数据库按克重计算 | 营养估算 |
| ai_estimated | 模型给出粗略估算 | AI 估算，置信度较低 |
| unavailable | 无法可靠匹配 | 暂不提供 |

## 14.2 计算原则

单项营养 = 可食用克数 / 100 × 每100克营养值
整道菜 = 所有食材之和
每份 = 整道菜 / servings

## 14.3 必须记录

nutrition_source

nutrition_confidence

calculation_version

食材克重是否估算

生重/熟重状态

每份与整道菜区分

## 14.4 产品文案边界

始终显示估算免责声明。

不使用“精准”“医疗级”等词。

不生成疾病治疗承诺。

减脂/增肌仅作为一般饮食目标。

# 15. 本地缓存、离线与同步

## 15.1 本地数据

当前食材选择

生成条件草稿

最近菜谱缓存

烹饪进度和计时器状态

匿名身份和同步游标

## 15.2 离线策略

离线可查看已缓存菜谱。

离线不能新生成 AI 菜谱。

收藏/删除可排队，联网后同步。

冲突时以明确规则处理，不静默覆盖。

## 15.3 游客升级迁移

本地 guest 数据 -> 创建/获取 auth user -> 批量上传 -> 校验数量 -> 标记迁移完成 -> 保留短期回滚快照

# 16. 计时器与烹饪模式

## 16.1 功能

分步展示

上一/下一步

单步或多计时器策略

暂停继续

后台恢复

屏幕常亮

大字体

完成与退出确认

## 16.2 状态模型

recipeId, currentStep, completedSteps, timerStartAt, timerDuration, pausedAt, remainingSeconds, updatedAt

## 16.3 验收

切后台后计时基本准确。

App 被回收后可恢复。

系统时间变化有保护。

退出烹饪时不误删菜谱。

计时结束通知属于后续增强，需处理权限。

# 17. 安全、滥用防护与成本控制

## 17.1 密钥与权限

API Key 仅服务端环境变量。

App 包中不得出现 Service Role Key。

Git 提交前使用密钥扫描。

数据库权限按最小权限原则。

## 17.2 限流与预算

| 措施 | 建议 |
| --- | --- |
| 用户限流 | 每分钟和每日双重限制 |
| IP/设备辅助限流 | 仅作辅助，不作为唯一身份 |
| 最大 Token | 服务端强制设置 |
| 超时 | 模型 30-35 秒 |
| 重试 | 最多一次 |
| 预算报警 | 日预算和月预算 |
| 总开关 | 可关闭某模型或全部生成 |
| 缓存 | 相同请求短期复用或提示 |

## 17.3 Prompt 注入防护

用户输入视为数据，不拼成系统命令。

限制字段长度和字符。

禁止用户改变输出格式和系统规则。

服务端重新验证所有约束。

对异常输入记录分类而非原文无限保存。

## 17.4 幂等

App 每次生成创建 idempotencyKey。

后端唯一约束防止重复计费。

相同 Key 返回同一请求状态。

按钮提交后立即进入禁用状态。

# 18. 可观测性、日志与故障处理

## 18.1 统一追踪

requestId 贯穿 App、函数、数据库、反馈。

记录 provider、model、promptVersion、schemaVersion。

记录时长、Token、重试、规则失败和错误码。

## 18.2 指标

| 类型 | 指标 |
| --- | --- |
| 产品 | 生成次数、收藏率、完成率、留存 |
| AI | 成功率、Schema 失败率、修复率 |
| 性能 | P50/P95、超时率 |
| 安全 | BLOCK/WARN 数量、举报率 |
| 成本 | 单次成本、日成本、用户均成本 |
| 稳定 | Crash-free、函数错误率 |

## 18.3 日志禁区

密码、Access Token、Refresh Token

完整 API Key

完整邮箱或个人标识

无必要的完整过敏和健康输入

未经脱敏的原始 AI 对话

## 18.4 故障降级

主模型失败切备用模型或返回重试。

营养引擎失败仍可返回菜谱但标记不可用。

安全规则服务异常时采用失败关闭：不展示未校验结果。

数据库短暂失败时避免重复生成计费。

# 19. 测试体系与发布门禁

## 19.1 测试层级

| 层级 | 对象 | 工具/方式 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | Schema、规则、转换、计算 | 自动化 |
| 集成测试 | Edge Function + 数据库 + 模型 Mock | 自动化 |
| 契约测试 | App 与 API 字段 | 共享 Schema |
| UI 测试 | 核心页面和状态 | 自动化 + 手工 |
| AI 评估 | 固定输入集 | 批量评分 |
| 安全测试 | RLS、密钥、限流、注入 | 专项 |
| 真机测试 | Android/iOS 主流程 | 手工 + 自动化 |

## 19.2 AI 固定测试集

常见家常食材

只有一种食材

不相容组合

纯素/无麸质等偏好

过敏原

只有电饭锅

10 分钟限制

乱码

Prompt 注入

危险非食物

模型非 JSON

缺字段和重复步骤

## 19.3 发布门禁

禁止发布条件 存在数据越权、密钥泄漏、过敏约束失效、主要流程崩溃、无法删除账户、隐私申报不一致、危险结果稳定放行或生产环境不可回滚时，不得上线。

## 19.4 完成定义 DoD

代码完成且类型检查通过。

自动化测试通过。

Android 模拟器和指定真机手测通过。

错误状态已验证。

文档和 CHANGELOG 更新。

提供回滚方式。

Git 提交可定位。

# 20. 应用商店与合规准备

## 20.1 必备材料

应用名、图标、截图、简介

隐私政策、用户协议

支持邮箱和支持页面

账户删除说明

数据安全/隐私申报

AI 内容反馈入口

测试账号与审核说明

## 20.2 合规原则

准确披露第三方 AI 数据处理。

不宣称医疗效果。

提供举报或结果问题反馈。

用户可删除账户和相关数据。

应用具有真实移动端价值，不做简单网页套壳。

## 20.3 发布顺序

内部开发包

staging 内测包

Google Play 封闭测试

Android 小范围发布

稳定后准备 iOS

逐步扩大地区和用户

# 21. 阶段计划、周期与验收

## 21.1 总周期

| 阶段 | 周期 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 0. 准备 | 1 周 | 项目运行、仓库、文档骨架 |
| 1. P0 页面原型 | 1-2 周 | 假数据完整流程 |
| 2. AI 与 Schema | 2 周 | 稳定生成一道菜 |
| 3. 本地数据/烹饪模式 | 1-2 周 | 可日常使用 |
| 4. 身份与云数据 | 1-2 周 | 历史、收藏、迁移 |
| 5. 安全与营养 | 1-2 周 | 规则和来源标记 |
| 6. 测试与监控 | 2 周 | 内测质量 |
| 7. 上架与审核 | 2-4 周 | 商店版本 |

## 21.2 第一周日计划

| 天 | 任务 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装环境，创建 Expo 项目和 Git 仓库 | 模拟器显示首页，首次提交 |
| 2 | 目录、路由、四个基础页面 | 导航正常 |
| 3 | 食材分类和选择 | 选中/取消/数量正确 |
| 4 | 搜索和手动添加 | 重复与非法输入处理 |
| 5 | 生成条件 | 人数、时间、厨具保存 |
| 6 | 固定菜谱详情 | 完整展示假数据 |
| 7 | 回归、CURRENT_STATUS、测试包 | v0.1.0-prototype |

## 21.3 每阶段退出条件

P0：核心流程在 Android 真机可演示。

P1：10-20 名用户可内测，安全和成本可追踪。

P2：发布门禁全部通过，具备回滚和隐私材料。

# 22. 日常开发工作流

## 22.1 单任务模板

任务：
目标：
允许修改：
禁止修改：
输入/现状：
验收标准：
测试命令：
回滚方式：

## 22.2 每次修改后的固定动作

查看 Git diff

运行格式化和类型检查

运行单元/集成测试

手动执行主要路径

检查日志与错误状态

更新 CURRENT_STATUS/CHANGELOG

提交 Git

必要时创建版本标签

## 22.3 Git 规范

feat: add ingredient selection
fix: prevent duplicate recipe requests
test: add allergy regression cases
docs: update API contract
refactor: extract recipe validator

## 22.4 AI 编程协作规则

不要让 AI 一次修改多个无关模块。

先让 AI 阅读现状和测试，再改代码。

要求给出文件清单、影响范围、测试和回滚。

不接受“应该可以”作为完成证明。

遇到大改先创建 Git 提交或分支。

# 23. 风险清单与预案

| 风险 | 影响 | 预防/预案 |
| --- | --- | --- |
| 模型输出不稳定 | 页面崩溃或错误菜谱 | 共享 Schema + 修复一次 + 规则 |
| 成本失控 | 无法持续运营 | 限流、Token、预算报警、总开关 |
| 过敏约束失效 | 高风险 | 规则引擎、固定测试、失败关闭 |
| 数据库越权 | 隐私事故 | RLS 自动测试和最小权限 |
| 依赖升级破坏 | 项目无法运行 | 锁版本、独立升级提交 |
| 匿名数据丢失 | 用户不满 | 账号升级迁移和本地快照 |
| 营养不准确 | 信任下降 | 来源和置信度、免责声明 |
| 审核拒绝 | 延期 | 提前准备隐私、反馈和真实功能 |
| 非开发者操作错误 | 返工 | 小任务、Git、明确验收和回滚 |
| 聊天上下文丢失 | 方案漂移 | CURRENT_STATUS + 蓝图 + 交接模板 |

# 24. 项目文档体系

| 文档 | 用途 | 更新频率 |
| --- | --- | --- |
| PROJECT_MASTER_PLAN.md | 总体基线 | 重大决策时 |
| PRODUCT_REQUIREMENTS.md | 功能与业务规则 | 功能变更时 |
| ARCHITECTURE.md | 系统结构 | 架构变更时 |
| API_CONTRACT.md | 接口字段 | 接口变更前 |
| DATABASE_DESIGN.md | 表、索引、RLS | 迁移前 |
| RECIPE_SCHEMA.md | 菜谱结构 | Schema 变更前 |
| FOOD_SAFETY_RULES.md | 食品安全规则 | 规则更新时 |
| AI_EVALUATION_DATASET.md | AI 固定测试集 | 发现问题时 |
| PRIVACY_DATA_MAP.md | 数据收集与共享 | 合规变化时 |
| TEST_PLAN.md | 测试和门禁 | 每阶段 |
| CURRENT_STATUS.md | 真实当前状态 | 每次任务后 |
| CHANGELOG.md | 版本变化 | 每次发布 |
| DECISIONS.md | 关键决策 | 发生决策时 |

# 25. 跨聊天交接模板

项目：AI 厨房助手
蓝图版本：V2.0
当前阶段：
当前版本：
代码目录：
Git 分支：
最近可运行 commit：
已完成：
正在进行：
未完成：
已知问题：
完整报错：
相关截图/文件：
本次只完成：
允许修改：
禁止修改：
验收标准：

固定要求：先检查现状，给出最小修改方案；不得重建项目；修改后提供文件清单、测试结果和回滚方式；未实际测试不得称为完成。

# 附录 A：推荐 Recipe Schema（摘要）

Recipe {
  schemaVersion, requestId, name, description, servings, difficulty,
  totalTimeMinutes, cuisineCode, ingredients[], missingIngredients[],
  steps[], nutrition { source, confidence, total, perServing },
  substitutions[], warnings[], tips[], safetyStatus
}

# 附录 B：统一错误码清单（首版）

| 错误码 | 含义 | 是否重试 |
| --- | --- | --- |
| INVALID_REQUEST | 请求字段不合法 | 否 |
| AUTH_REQUIRED | 需要身份 | 否 |
| RATE_LIMITED | 超过频率 | 稍后 |
| AI_TIMEOUT | 模型超时 | 是 |
| AI_PROVIDER_ERROR | 供应商错误 | 是 |
| INVALID_AI_OUTPUT | 输出无法校验 | 是 |
| UNSAFE_RECIPE_BLOCKED | 安全规则拦截 | 可重新生成 |
| NUTRITION_UNAVAILABLE | 营养不可用 | 不影响菜谱 |
| DATABASE_ERROR | 数据库异常 | 视情况 |
| INTERNAL_ERROR | 未知内部错误 | 是 |

# 附录 C：首批 AI 评估用例分类

标准家常菜 20 组

单食材 5 组

少厨具 10 组

时间限制 10 组

过敏/忌口 20 组

危险输入 15 组

乱码/超长/注入 10 组

模型格式异常 Mock 10 组

# 附录 D：发布前检查表

生产 Key 未进入 App

RLS 测试通过

隐私政策与真实数据一致

账户删除可用

生成限流和预算报警启用

安全规则测试通过

Android/iOS 真机主流程通过

崩溃监控启用

版本号、签名、商店素材正确

具备上一版本回滚包

# 附录 E：CURRENT_STATUS 模板

日期：
当前阶段：
当前版本：
已完成：
正在进行：
未完成：
已知问题：
最近可运行 commit：
启动命令：
测试环境：
测试结果：
下一步：
禁止修改区域：

# 附录 F：最终执行结论

执行结论 本项目采用“先核心体验、再云数据、后安全与上架”的顺序。只要严格保持服务端密钥边界、共享 Schema、标准食材、规则引擎、数据权限和环境隔离，后续添加拍照识别、周菜单、会员和多语言时不需要推翻现有框架。